河北高速公路集团有限公司石安分公司“跨区域多桥梁施工关键流程的实景远程感知与决策支持”

科技创新项目

揭榜指南文件

项目编号：RSZB-2025-13-007

| 用户单位： | 河北高速公路集团有限公司石安分公司 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 河北儒山工程咨询有限公司 |
| 二〇二五年五月 |  |

目  录

第一章“揭榜挂帅”榜单	2

第二章 揭榜人须知	10

第三章 评审办法	14

第四章 合同格式	22

第五章 揭榜响应文件格式	31

第一章“揭榜挂帅”榜单

河北高速公路集团有限公司石安分公司“跨区域多桥梁施工关键流程的实景远程感知与决策支持”科技创新项目“揭榜挂帅”榜单

一、项目基本情况

1.1 项目概述

“信息是管理决策的前提”。当前高速集团石安高速的新增互通桥梁建设呈现跨区域、多点位的布局特征，传统监管方式存在覆盖不足、数据滞后与协同低效问题。施工过程中的机械调度、环境风险与施工进度关联分析不足，容易导致资源配置失衡。亟需构建智慧监管平台，实现多点位施工的数字化协同管控，保障工程安全高效推进。

为此，本项目将依托石安高速新增线互通立交的建设，利用数字孪生、图像识别和实景平台技术，开展互通立交施工关键流程的实景远程感知与决策支持技术研究，主要包括：1) 互通立交施工流程的自主特征提取、关联分析与辅助决策算法； 2) 融合无人机和现场监控的施工关键环节的信息采集与传输技术；3) 跨域多点工程的智慧工地实景监管平台的架构与实现。

以京港澳高速2座新增互通立交桥作为应用试点，通过打造智慧工地实景监管平台，管理者可实现对多点施工关键环节的即时远程感知；通过挖掘工期、资源和环境等工程要素之间的内部联系，助力集团工程建设管理从经验驱动向数据驱动的模式转变，实现科学决策。

最后，通过编制高速公路工程智慧监管系统建设标准，为后续的互通工程建设、日常维修养护等工程点位分散的智慧工地建设提供标准方法，以推动智慧工地技术在高速工程施工中的落地，为工程建设的智能化和数字化提供新路径。

1.2 项目研究的主要目的

跨区域多桥梁施工关键流程的实景远程感知与决策支持的研究目的是为复杂的互通施工场景提供高效、科学的管理工具和技术手段。

通过应用实景远程感知技术，解决跨区域施工中存在的现场信息获取不及时、数据不全面等问题，实现对多点施工关键流程的动态监测、精确感知与信息集成。基于这些实时数据，构建面向工程需求的决策支持系统，为施工过程中的资源调配、工序优化和风险控制提供科学的分析和预测手段。研究目标还包括提高跨区域桥梁施工的协同管理效率，优化施工进度控制，保障工程质量与安全。最终，该研究旨在构建一套工程化的、可推广的施工管理技术体系，实现从经验驱动向数据驱动的管理模式转变，为集团的工程建设数字管理探索有益路径。

1.3 主要研究内容

1)研究融合无人机和现场监控的施工关键环节的信息采集与传输技术，实现工序、进度、建造时间和时长等施工过程信息的客观、即时和自动获取；

2)提出小型工程（包括桥梁、匝道）施工流程的自主特征提 取与辅助决策算法，实现对施工工序、进度、建造时间和时长等施工过程信息的监管，强化科学决策；

3)研发跨区域、多项目小型工程桥梁智慧工地多源融合实景平台，实现对跨区域多点位桥梁、匝道等施工过程的实景呈现与信息汇总展示；

4)编制高速公路小型工程智慧监管系统建设标准，实现跨区域小型项目之间的信息共享与互动，形成统一高效的管理体系。

1.4 预期目标

通过本项目研究，拟达到的预期目标主要有三个：

1) 建立一套智慧工地多源融合实景监管平台。以京港澳高速2座新增互通立交桥作为试点，平台将实时统计上述工序、工程量、养护时长、危险提醒、大型设备及工人数量等信息，并实现跨域、多点工程施工信息的实时实景展示和同步监管。

2) 通过多点施工过程信息的互联互通，形成数据共享机制，实现施工关键流程全周期、全方位的资源动态优化，助力集团工程建设从经验驱动向数据驱动的管理模式转变，为数字化管理探索有益路径。

3) 编制高速公路小型工程智慧监管系统建设标准。为后续的互通建设、维修养护等点位分散的小型工程智慧工地建设提供标准化方法。

具体目标描述如下：

① 建立智慧工地多源融合实景平台，用于构建跨区域、多项目、全覆盖的桥梁智慧工地多源融合实景平台。通过云平台实现跨区域、跨级别的信息互联互通，可以将多个建设工地融合到一张图上，形成数据共享机制；结合实时监测与数据分析技术，实现施工关键流程全周期、全方位的动态优化。

②研发无人机与现场监控的图像融合技术，实现大型桥梁施工现场的全覆盖信息采集与图像展示。通过在实景图上增加桥梁三维模型，实现对桥梁施工（梁厂和桥址）的进度识别与统计。

互通施工现场包括：桥梁与匝道两类。分部分项工程主要信息涉及：生产进度、生产工序、工序时长、台座占用、人员数量、机械数量等。桥梁分部分项工程包括：桩基、系梁、桥墩、盖梁、挡块、支座、小箱梁、湿接缝、护栏、水泥混凝土桥面铺装、沥青混凝土桥面铺装。主要工序包括：钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑与养护、预应力筋张拉、灌浆、吊装运输、安装。匝道分部分项工程包括：土方、基层、面层、边坡防护、排水系统。主要工序包括：土方开挖/填筑与压实、级配碎石/水泥稳定碎石摊铺压实与养护、面层摊铺与压实、边坡防护施工、排水沟槽开挖、排水设施安装。上述分类项目将通过图像识别算法自动统计相应的分部分项工程的完成情况，包括位置、进度、工程数量、工序时长等。以构件完成为时间节点，对工程量等施工信息进行更新。统计准确性应大于90%，更新频次不超过1天，识别延时性小于2小时。

③ 实现对危险区域的识别与报警。在起重机、架桥机、高压线塔等特定工作范围内自动设定电子围栏，对于闯入人员进行安全提醒。对监控范围内的施工人员进行安全帽佩戴情况识别，并最终使之具备实时的安全提醒功能。

④ 实现施工人员、大型机械数量和建筑材料的识别、展示与统计，人员与机械数量统计准确性应大于90%，建筑材料的识别准确性应大于80%，更新频次不超过1天，识别延时性小于2小时。

⑤ 配合相应的传感器，实现施工场地环境参数、扬尘措施、混凝土养护参数的识别、展示与统计。

⑥ 随时调取各摄像头进行现场观察，并对隐蔽工程影音资料自动保存。

⑦ 通过数据驱动的智能分析与预测，支持工期优化和资源配置的动态决策，提升管理决策的科学性与敏捷性；构建施工进度、生产资源与建造环境之间的关联模型。结合生产资料、进度等实际数据，实现施工计划的动态优化。

综上所述，通过本项目研究力争实现多点位工程施工的现场实景展示、施工信息采集与展示、决策建议和标准化建设方案。

1.5 主要技术指标（如形成专利、论文、专著等数量、指标及其水平，可推广和复制的新技术、新产品、新材料等）

① 建立一套智慧工地多源融合实景监管平台，具备多个点位小型工程智慧工地的快速接入能力。确保石安高速2座新增互通立交全部接入智慧工地实景监管平台,并强化施工过程信息数据的AI智能分析应用。

② 编制高速公路小型工程智慧监管系统建设标准。为后续的互通建设、维修养护等点位分散的小型工程智慧工地建设提供标准方法。

③ 取得计算机软件著作权登记证书2项；取得发明专利证书2项；在北京大学图书馆“中文核心期刊目录总览”及以上期刊中发表论文3篇。

1.6 主要经济指标（如技术及产品应用所形成的市场规模、社会经济效益、应重点阐述在集团内产生的经济效益）

1. 市场规模：通过建立高速公路工程智慧监管系统的建设标准，推动智慧工地技术在集团工程建设中的规模化应用，形成可复制的标准化技术方案，为全国交通基建数字化转型提供示范。技术模式可延伸至隧道、路基等场景，支撑集团未来智慧化工程管理的全域覆盖需求。

2. 社会经济效益：通过建设标准化的智慧工地，降低人工巡检与数据管理成本5%以上，提升工程响应敏捷性，助力绿色低碳施工。推动基建行业数字化标准建设，增强区域交通工程管理的智能化水平。

3. 省高速集团内部经济效益：通过建立高速公路小型工程智慧监管系统建设标准，将规范智慧工地建设的设计、施工、监测、运维等环节的技术要求与验收方法，减少因标准不一带来的反复沟通、二次确认和纠偏成本20%以上。通过多项目平台复用与自动化数据采集，降低综合管理的时间成本15%以上，提升跨区域多工程协同监管效率。加速集团数字化转型进程，提升工程管理品牌竞争力，为承接大型复杂项目提供技术背书。技术模式可延伸至隧道、路基的建设、养护或维修施工等场景，支撑集团未来智慧化工程管理的全域覆盖需求。

综上所述，本项目以“技术赋能管理”为核心，通过提升信息透明度与决策科学性，为集团实现管理成本优化、资源高效配置与风险主动防控，长期支撑集团降本增效与高质量发展目标。

1.7项目研究进度里程碑目标要求

本项目整体研究时间两年。本课题计划从T开始实施，T为合同签订日期，T+24个月完成，具体实施计划如下：

| 起止时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| T-T+1个月 | 研究开题大纲评审通过；无人机与现场监控的融合技术；京港澳高速新增互通立交桥监控系统与智能无人机的布设；确立桥梁智慧工地多源融合实景平台的架构； |
| T+2个月-T+4个月 | 施工流程的自主特征提取、关联分析与辅助决策算法研究；以京港澳高速2座新增互通立交桥为示范，建立桥梁智慧工地多源融合实景平台，并试用； |
| T+5个月-T+12个月 | 相关算法等理论成果的完善与补充、完成试验、撰写并录用论文1篇、申请软著2项、申请发明专利2项、中期验收评审通过； |
| T+13个月-T+20个月 | 相关算法等理论成果的完善与补充、撰写并录用论文2篇；编制建设标准1项； |
| T+21个月-T+24个月 | 取得发明专利2项，取得软著2项、验收、结题、建设标准1项。 |

二、验收工作

1.验收内容

1.1① 建立一套智慧工地多源融合实景监管平台，具备多个点位小型工程智慧工地的快速接入能力。确保石安高速2座新增互通立交全部接入智慧工地实景监管平台,并强化施工过程信息数据的AI智能分析应用。

② 编制高速公路小型工程智慧监管系统建设标准。为后续的互通建设、维修养护等点位分散的小型工程智慧工地建设提供标准方法。

③ 取得计算机软件著作权登记证书2项；取得发明专利证书2项；在北京大学图书馆“中文核心期刊目录总览”及以上期刊中发表论文3篇。

1.2最终需提交研究成果纸质文档2份，电子文档1份。

2.验收标准。

由科技管理部门认可的第三方单位组织验收会议，出具验收意见，且验收结论为通过验收。验收证书经省科技厅项目主管处室（单位）审核通过后，生成带“河北省科学技术厅”盖章的验收证书。

3.项目限价

榜单金额177.85万元。包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/信息传播/知识产权事务/印刷费、劳务费、专家咨询费、成果评价、成果登记等研发本项目所发生的全部费用。

二、揭榜基本要求

2.1 揭榜人要求

（1）中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照或事业单位法人证书，具有所揭榜项目的相关科研能力，并在人员、设备、资金等方面具有完成本项目的能力。

（2）揭榜人及项目负责人具备良好的社会信用，承诺近3年(2022年5月1日至发榜截止时间)无不良信用记录或重大违法行为。保证所提供申报项目信息的真实性，严格遵循科研诚信等有关规定，并对信息虚假导致的后果承担责任。

（3）揭榜人及项目负责人需承诺揭榜后能够在指定期限内完成相应任务；承诺揭榜攻关期间积极响应技术需求方，提出攻克关键核心技术的可行性方案，掌握自主知识产权；具有相对稳定的技术支撑队伍与相关经验，能协助需求方完成技术应用落地实施。

（4）揭榜人项目负责人应为项目承担单位在职人员（需提供连续6个月社保），揭榜攻关期间原则上不得更换和调离。项目负责人应具有高级职称或工学博士学位，至少担任过1 项公路类科研项目的项目负责人或技术负责人。

（5）揭榜人应了解行业最新动态，近3年(2022年5月1日至发榜截止时间，以通过结题验收或鉴定时间或登记时间或结题通知为准) 至少承担过1项金额不低于100万元的公路类科研项目或1项国家级项目的研究。

2.2 本次“揭榜挂帅” 不接受 联合体揭榜。

三、揭榜流程

凡有意揭榜者，2025年5月16日09时00分至2025年5月19日17时00分，持揭榜单位的营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（加盖公章）以及《揭榜指南文件报名表》（附件1），送至河北儒山工程咨询有限公司（石家庄市长安区广安大街91号世纪方舟B座1705室），或将上述资料的彩色扫描件发送至573463491@qq.com。

四、揭榜响应文件的递交

## 揭榜响应文件递交截止时间为2025年5月30日9时00分。揭榜单位应在揭榜响应文件递交截止时间前将项目揭榜响应文件递交至河北儒山工程咨询有限公司（石家庄市长安区广安大街91号世纪方舟B座1705室），逾期送达的或者未送达指定地点的揭榜响应文件，用户单位不予受理。

五、发布媒介

## 本次“揭榜挂帅”榜单及结果在河北高速公路集团有限公司网站（https://www.hbgs.com.cn/)、河北高速公路集团有限公司石安分公司（http://sa.hbgs.com.cn/）上发布。

六、联系方式

## 用户单位：河北高速公路集团有限公司石安分公司

## 地    址：河北省石家庄市栾城区冶河镇（新元高速栾城收费站院内）

## 联 系 人：程园、王兴华

## 联系电话：0311-66629039、0311-66629030

## 代理机构：河北儒山工程咨询有限公司

## 地    址：石家庄市长安区广安大街91号世纪方舟B座1705室

## 联 系 人：王宝鑫

## 电    话：0311－88660139、19061616629

附件1 揭榜挂帅报名表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜人名称 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 项目负责人 |  | 职称 |  | 联系电话 |  |
| 需提供附件 | 1．营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（加盖公章） |  |  |  |  |
| 项目负责人承诺 | 本人承诺，以上所填内容属实。若有不实，愿意接受所带来的不良影响。 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 揭榜人单位意见 | 情况属实，同意报名。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

第二章 揭榜人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户单位 | 用户单位：河北高速公路集团有限公司石安分公司 地 址：河北省石家庄市栾城区冶河镇（新元高速栾城收费站院内） 联 系 人：程园、王兴华 电 话：0311-66629039、0311-66629030 |
| 2 | 代理机构 | 代理机构：河北儒山工程咨询有限公司 地 址：石家庄市长安区广安大街91号世纪方舟B座1705室 联 系 人：王宝鑫 电 话：0311－88660139、19061616629 |
| 3 | “揭榜挂帅”项目名称 | 河北高速公路集团有限公司石安分公司“跨区域多桥梁施工关键流程的实景远程感知与决策支持”科技创新项目“揭榜挂帅” |
| 4 | 项目地点 | 详见“揭榜挂帅”榜单 |
| 5 | 项目概况 | 详见“揭榜挂帅”榜单 |
| 6 | 资金来源 | 集团公司年度科技创新预算。 |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 揭榜方资质条件、能力、信誉 | 详见“揭榜挂帅”榜单 |
| 9 | 是否接受联合体揭榜 | 不接受。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 预备会 | 不召开 |
| 12 | 偏差 | 揭榜响应文件对榜单的实质性要求和条件作出响应，否则，视为揭榜响应文件存在重大偏差，揭榜人的响应将被否决。 |
| 13 | 构成《揭榜指南文件》的 其他资料 | 澄清、修改（若有） |
| 14 | 揭榜方要求澄清《揭榜指南文件》 | 时间：递交截止时间前5日 |
|  |  | 形式：电子邮件，邮箱地址：573463491@qq.com |
| 15 | 《揭榜指南文件》澄清发出的形式 | 用户单位在《揭榜响应文件》递交截止时间前均有可能对揭榜方提出的问题进行解答或主动发出澄清，并将《澄清文件》以电子邮件形式发送给通过“揭榜挂帅”公告规定的正规途径获取《揭榜指南文件》的全部潜在揭榜方。 |
| 16 | 揭榜方确认收到《申请指南 文件》澄清 | 自收到起24小时内，电子邮件形式回复，邮箱地址：573463491@qq.com |
| 17 | 《揭榜指南文件》修改发出的形式 | 将《修改文件》以电子邮件形式发送给通过“揭榜挂帅”公告规定的正规途径获取《揭榜指南文件》的全部潜在揭榜方。 |
| 18 | 揭榜方确认收到《申请指南 文件》修改 | 自收到起24小时内，电子邮件形式回复，邮箱地址：573463491@qq.com |
| 19 | 构成《揭榜响应文件》的其他资料 | 除《揭榜指南文件》要求提供的资料外，揭榜方认为有必要提供的资料 |
| 20 | 增值税税金的计算方法 | 按照国家最新政策 |
| 21 | 最高限价 | 177.85万元 |
| 22 | 报价的其他要求 | 报价应包含完成研发本项目所发生的全部费用。 |
| 23 | 揭榜有效期 | 自揭榜截止之日起90日历天 |
| 24 | 证明资料要求 | 《揭榜响应文件》所附证书证件要求均为原件扫描件，揭榜方须对其所附证件的真实性、有效性、清晰性、完整性负责。 （1）业绩证明资料：须提供公路类科研项目的合同（或任务书）、成果验收或鉴定证书或已完成成果登记或结题通知的证明材料复印件。 （2）项目负责人、揭榜团队组成人员证件：应附身份证、职称证、学历证，人才类别有效证明（国内外顶尖人才、国家级领军人才、地方级领军人才、地方级优秀人才、其他类别人才）。作为项目负责人参与过的类似科技创新项目，应附合同协议书复印件（本响应文件复印件均指彩色扫描输出件，下同）、项目鉴定证书复印件、项目获奖证书复印件，如所附人员证明材料不体现项目负责人，还应附发包人出具的业绩证明材料。 项目负责人需提供揭榜人项目负责人单位连续6个月社保证明。 揭榜团队组成人员在申报项目领域承担的课题(包括已完成、当前开展)、获得的科技奖项、发明专利，课题承担盖章页、奖项扫描件、专利证书复印件、软件著作权登记等证明材料（如有）。 |
| 25 | 是否允许递交备选方案 | 不允许 |
| 26 | 《揭榜响应文件》副本份数及其他要求 | 一正四副，电子版U盘一个（U盘内应包括揭榜响应文件word版本及盖章后的扫描版），上述资料一起密封在一个封套中 |
| 27 | 《揭榜响应文件》签字或盖章要求 | 符合第四章揭榜响应文件签字盖章要求。 |
| 28 | 封套上应载明的信息 | 项目名称： 揭榜人名称： 及揭榜人认为需要载明的其他信息 |
| 29 | 《揭榜响应文件》递交截止时间 | 详见“揭榜挂帅”榜单公告 |
| 30 | 递交《揭榜响应文件》地点 | 详见“揭榜挂帅”榜单公告 |
| 31 | 《揭榜响应文件》是否退还 | 否 |
| 32 | 会议时间和地点 | 详见“揭榜挂帅”榜单公告 |
| 33 | 评榜委员会的组建 | 评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人， 专家组成：按照集团规定使用“高速云”创新管理平台抽取。 |
| 34 | 评榜委员会推荐预中榜人 | 评榜委员会按照评审总得分由高至低的顺序对揭榜方进行排序，推荐排名第一的为预中榜人。 |
| 35 | 榜单公示媒介及期限 | 公示媒介：发布“揭榜挂帅”公告同一媒介。 公示期限：3日历日 |
| 36 | 是否授权评榜委员会确定 中榜人 | 否 |
| 37 | 履约保证金 | 不要求 |
| 38 | 是否采用电子远程形式 | 否 |
| 39 | 需要补充的其他内容 |  |
| （1） | 知识产权 | 研究过程中形成的相关知识产权归河北高速公路集团有限公司（包括石安分公司）所有。 |
| （2） | 固定资产 | 研究过程中形成的固定资产等归河北高速公路集团有限公司（包括石安分公司）所有。 |

第三章 评审办法

## 1. 评榜方法

本次评榜采用综合评估法。当通过资格评审、形式评审和响应性评审揭榜团队多于3家时，由评榜委员会按照评审办法进行初审打分，初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节；通过资格评审、形式评审和响应性评审的揭榜团队少于3家时，全部进入答辩环节。评榜专家组根据揭榜响应文件和现场答辩进行综合评议，并按得分由高到低推荐拟中榜人。当出现揭榜人综合评分相等时，评榜委员会通过表决方式推荐拟中榜人。

如果用户单位认为评榜委员会推荐的拟中榜人响应文件与用户单位的应用需求出入较大时，用户单位有权对评审结果实施“一票否决”。

评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人，专家组成：按照集团规定使用“高速云”创新管理平台抽取。

## 2.资格评审、形式评审和响应性评审

## 2.1资格评审标准

揭榜人不得存在下列情形：

（1）为不具有独立法人资格的单位；

（2）与用户单位存在关联关系且影响“揭榜挂帅”公正性；

（3）揭榜人单位负责人与其他揭榜人的单位负责人为同一人；

（4）与本项目的其他揭榜人存在控股、管理关系；

（5）被责令停业，暂扣或者吊销执照或许可证，或吊销资质证书；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司）；

（8）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人、经营异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）；

（9）近3年内（2022年5月1日至今）在申请各级各类科研课题中有不良信用记录、行政处罚或违法记录、不良科研诚信记录。

揭榜人需满足的资格要求：

揭榜人须满足揭榜公告及榜单指南文件对揭榜人的各项资格要求。

资格评审表

| 序号 | 评审标准 | 评审情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 揭榜单位具备有效的营业执照或事业单位法人证书。 |  |
| 2 | 揭榜单位的资质等级符合“揭榜挂帅”榜单规定。 |  |
| 3 | 揭榜单位的业绩符合“揭榜挂帅”榜单规定。 |  |
| 4 | 揭榜单位的信誉符合“揭榜挂帅”榜单规定。 |  |
| 5 | 揭榜单位的项目负责人符合“揭榜挂帅”榜单规定。 |  |
| 评审结论（通过或不通过） |  |  |

## 2.2  形式评审与响应性评审标准

形式评审与响应性评审表

| 序号 | 评审标准 | 评审情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 揭榜响应文件按照规定的格式、内容填写，揭榜响应文件齐全完整，字迹清晰可辨。 |  |
| 2 | 揭榜响应文件上法定代表人或其项目负责人的签字、揭榜单位的单位章盖章齐全。 |  |
| 3 | 揭榜响应文件提供了项目负责人委托书，并按揭榜响应文件格式签字并盖章。 |  |
| 4 | 揭榜响应文件载明的项目完成期限未超过榜单规定的时限。 |  |
| 5 | 揭榜报价未超过揭榜指南文件设定的最高限价。 |  |
| 6 | 揭榜响应文件对榜单的实质性要求和条件作出响应。 |  |
| 评审结论（通过或不通过） |  |  |

所有揭榜响应文件都不能通过资格评审、形式评审和响应性评审时，用户单位需重新进行发榜。

3. 评审

采取百分制，初步评审、最终评审、评榜价评审评分权重占比比例为60%:30%:10%。

3.1 初步评审标准

| 揭榜团队是否满足项目对揭榜方的最低要求：□是 □否 （如否则终止打分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评分标准划分 | 得分 |
| 1 | 攻关技 术创新 （30分） | 关键性问题描述 （10分） | 1.对关键性问题描述一般，得6分； 2.对关键性问题描述较清晰，得6-8分； 3.对关键性问题描述清晰，结合了集团需求现状的，得8-10分。 |  |
|  |  | 预期成果指标 （10分） | 1.满足榜单基本要求，得6分； 2.优于榜单基本要求，得6-8分； 3.优于榜单基本要求，能够具有一定影响力的，得8-10分； |  |
|  |  | 成果应用前景 （10分） | 1.能够实现集团自用，得6分； 2.能够推广到外部市场，得6-8分； 3.具备较高的商业化推广价值，能产生社会经济效应的，得8-10分。 |  |
| 2 | 技术路线可行性 （30分） | 技术手段 适应性 （15分） | 1.采用的技术方法一般，得9分； 2.采用的技术方法较为适用，且具有一定的研发技术条件和基础能力，得9-12分； 3.采用的技术方法适用，具有良好的研发技术条件和基础能力，得12-15分。 |  |
|  |  | 解决关键性问题的 可行性和效果 （15分） | 1.能够解决关键性问题，得9分； 2.能较好的解决关键性问题，得9-12分； 3.能完全解决关键性问题，得12-15分。 |  |
| 3 | 团队研发实施能力 （40分） | 项目负责人 领军能力 （10分） | 1.国内外顶尖人才，得10分； 2.国家级领军人才，得9分； 3.地方级领军人才，得8分； 4.地方级优秀人才，得7分； 5.其他类别人才，得6分。（人才划分标准见附件） |  |
|  |  | 研发团队（20分） | 1.团队人员配备基本合理，得12分； 2.团队人员配备合理，得12-16分； 3.团队人员配备合理，团队专业齐全，分工明确，得16-20分。 |  |
|  |  | 拟承担团队在相关 领域研发能力 （10分） | 揭榜团队组成人员： 1.市厅级课题或市厅级奖项，每有一项得3分 2.省级课题或省部级奖项，每有一项得4分； 3.国家级课题或国家级奖项，每有一项得5分； 本项最高得10分 注：课题获奖的按最高等级计一次分。 |  |
| 初步评审得分 |  |  |  |  |
| 专家签字（手签/电子签名）： |  |  |  |  |
| 注：上述各评分项内容在揭榜响应文件中无法明确判定，该项得0分。 |  |  |  |  |

通过资格评审、形式评审和响应性评审揭榜团队大于等于3家时，初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节；通过资格评审、形式评审和响应性评审的揭榜团队少于3家的全部进入答辩环节。

3.2最终评审

（1）答辩顺序按揭榜现场揭榜人的签到顺序确定，答辩人可以为两人，其中一人应为本项目的项目负责人；

（2）现场答辩分两个环节：

揭榜人代表现场向评榜委员会演讲；

评榜委员会对揭榜人代表现场质询、提问。

（3）揭榜人代表陈述时间不超过30分钟，答辩人须按照下述打分标准的内容进行答辩。

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜团队： |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评分标准划分 | 得分 |
| 1 | 最终评审 | 答辩情况（35分） | 1.条理基本清晰，重点基本明确，得21分。 2.条理清晰，重点明确，得21-28分。 3.条理清晰，重点突出，能够体现方案的创新性、市场价值，得28-35分。 |  |
|  |  | 关键技术的解决路径（35分） | 1.解决路径基本清晰，得21分; 2.解决路径较为清晰,能够大致描述关键技术难点的解决策略,得21-28分 3.解决路径清晰明确，详尽地描述了关键技术难点、挑战的解决策略，得28-35分。 |  |
|  |  | 实施方案及实施计划（30分） | 1.实施方案及实施计划基本合理,时间节点和任务分配基本明确,得18分; 2.实施方案及实施计划比较合理，时间节点和任务分配比较明确，得18-24分； 3.实施方案及实施计划合理，时间节点明确，任务分配合理，资源保障充分，得24-30分 |  |
| 最终评审得分 |  |  |  |  |
| 专家签字（手签/电子签名）： |  |  |  |  |

3.3评榜价评审

1.评榜价的确定：评榜价＝投标函文字报价

2.评榜价平均值的计算：所有揭榜人的评榜价的算术平均值即为评榜价平均值。

3. 评榜基准价P=评榜价平均值。

4. 评榜价的偏差率计算公式：偏差率=100%*（评榜价－评榜基准价）/评榜基准价

5. 评榜价得分计算公式

（1）如果揭榜人的评榜价＞评榜基准价，则评榜价评审得分＝100－偏差率*100*E1；

（2）如果揭榜人的评榜价≤评榜基准价，则评榜价评审得分＝100＋偏差率*100*E2；

其中，E1是评榜价每高于评榜基准价一个百分点的扣分值，E1＝2.0；E2是评榜价每低于评榜基准价一个百分点的扣分值，E2＝1.0。

评榜价得分最低为0分，评榜价得分保留两位小数，第三位四舍五入。

3.4揭榜响应文件的澄清和说明

揭榜响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评榜委员会认为需要揭榜人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该揭榜人。揭榜人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出揭榜响应文件的范围或者改变揭榜响应文件的实质性内容。

评榜委员会不得暗示或者诱导揭榜人作出澄清、说明，不得接受揭榜人主动提出的澄清、说明。

3.5汇总评分结果

揭榜人总得分=初步评审得分*60%+最终评审得分*30%+评榜价评审得分*10%

注：计算过程保留两位小数，第三位四舍五入。

评榜委员会按照得分高低顺序对揭榜人进行排序。评审工作结束后，评榜委员会应当编制评榜报告。评榜报告应当载明下列内容：

（一）“揭榜挂帅”科技创新项目基本情况；

（二）评榜委员会成员名单；

（三）监督人员名单；

（四）揭榜（报名）情况及揭榜响应文件递交情况；

（五）通过资格评审、形式评审和响应性评审的揭榜响应文件名单；

（六）未通过资格评审、形式评审和响应性评审的揭榜响应文件名单及未通过评审的理由；

（七）初步评审、最终评审、评榜价评审的评分情况；

（八）评榜委员会推荐的预中榜人；

（九）需要说明的其他事项。

附件：人才类别标准

一、国内外顶尖人才

（一）诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖、普利兹克奖获得者；

（二）国家最高科学技术奖获得者；

（三）中国科学院院士、中国工程院院士，欧美等发达国家科学院院士、工程院院士；

（四）中国社会科学院学部委员、荣誉学部委员；

（五）国家“高层次人才特殊支持计划”杰出人才。

二、国家级领军人才

（一）国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖一等奖前5名完成人，二等奖第1完成人；国防科技工业杰出人才奖获得者；

（二）中国专利金奖、中国外观设计金奖前2名完成人（须为专利发明人或设计人）；

（三）国家科技重大专项总体组技术总师、副总师；国家重点研发计划重点专项项目负责人；国家科技支撑（攻关）计划项目负责人；国家“863计划”领域专家组组长、副组长；国家“973计划”项目首席科学家、承担研究任务的项目专家组成员；获得国家自然科学基金“国家杰出青年科学基金（含外籍）”“重大项目基金”资助的项目主持人；

（四）国家实验室、国家重点实验室、国家技术创新中心、国家制造业创新中心、国家产业创新中心、国家工程研究中心（实验室）、国家工程技术研究中心、国家能源研发（实验）中心、国家企业技术中心主任。

（五）教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、讲座教授。

（六）国家社会科学基金重大项目首席专家；

（七）国家“高层次人才特殊支持计划”领军人才

（八）“百千万人才工程”国家级人选入选者；国家有突出贡献中青年专家；全国杰出专业技术人才。

三、地方级领军人才

（一）国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖二等奖前5名完成人；省、部、军队、国防自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖特等奖前5名完成人、一等奖前3名完成人；中国青年科技奖获得者；

（二）科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才、科技创新创业人才、重点领域创新团队带头人；

（三）中国专利奖优秀奖、中国外观设计优秀奖、省专利奖金奖第一完成人（须为专利发明人或设计人）；

（四）国家科技重大专项项目（课题）负责人；国家重点研发计划重点专项任务（课题）负责人；国家科技支撑（攻关）计划课题负责人；国家“863计划”领域专家组成员，专题组组长、副组长，课题负责人；国家“973计划”项目首席科学家助理，课题负责人；获得国家自然科学基金重大项目、重点项目、“国家优秀青年科学基金”资助的项目主持人；

（五）国家实验室、国家重点实验室、国家技术创新中心、国家制造业创新中心、国家产业创新中心、国家工程研究中心（实验室）、国家工程技术研究中心、国家能源研发（实验）中心、国家企业技术中心副主任前2名；省部级（重点）实验室、工程实验室、工程（技术）研究中心主任，省级企业技术中心主任。

（六）国家“高层次人才特殊支持计划”青年拔尖人才；省级重点人才计划领军人才项目入选者；

（七）享受国务院特殊津贴专家；省部级有突出贡献的专家、中青年专家；

四、地方级优秀人才

（一）省、部、军队国防自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖二等奖第1完成人；

（二）在国内外知名院校、科研机构等单位取得副教授及以上职称，同时获得省级及以上科技领域重要奖项或拥有3项以上自主知识产权、发明专利（前3完成人）；

（三）省级及以上重大战略科技创新平台、重大科技基础设施中担任主要负责人；

（四）获得省级及以上人才认定，并承担3次以上国家和省级重大科技项目和“卡脖子”关键核心技术攻关项目，且课题通过结题验收。

五、其他类别人才

（一）具有高级以上职称或博士学位的；

（二）在用人单位承担科技创新和技术研发团队核心岗位，作为团队成员参与2项市级及以上重点科研项目或“揭榜挂帅”项目。

第四章 合同格式

技术开发（委托）合同

（样本）

项目名称：跨区域多桥梁施工关键流程的实景远程感知与决策支持

委托方（甲方）：河北高速公路集团有限公司石安分公司

受托方（乙方）：

签订时间：               年    月

签订地点：          河北省石家庄市

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无须填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：河北高速公路集团有限公司石安分公司

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

本合同甲方委托乙方研究开发跨区域多桥梁施工关键流程的实景远程感知与决策支持，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

1．技术目标：

建立一套智慧工地多源融合实景监管平台，具备多个点位小型工程智慧工地的快速接入能力；编制高速公路小型工程智慧监管系统建设标准；取得计算机软件著作权登记证书2项；取得发明专利证书2项；在“中文核心期刊目录总览”及以上期刊中发表论文 3 篇。确保石安高速2座新增互通立交全部接入智慧工地实景监管平台,并强化施工过程信息数据的AI智能分析应用。

2．技术内容：

研究融合无人机和现场监控的施工关键环节的信息采集与传输技术，实现工序、进度、建造时间和时长等施工过程信息的客观、即时和自动获取；提出小型工程（包括桥梁、匝道）施工流程的自主特征提取与辅助决策算法，实现对施工工序、进度、建造时间和时长等 施工过程信息的监管，强化科学决策；研发跨区域、多项目小型工程桥梁智慧工地多源融合实景平台，实现对跨区域多点位桥梁、匝道等施工过程的实景呈现与信息汇总展示；编制高速公路小型工程智慧监管系统建设标准，实现跨区域小型项目之间的信息共享与互动，形成统一高效的管理体系。

第二条  乙方应在本合同生效后30日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1. 主要研究内容；

2. 主要技术路线；

3. 主要技术指标；

4. 主要经济指标。

第三条  乙方应按下列进度完成研究开发工作：

| 起止时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| T-T+1个月 | 研究开题大纲评审通过；无人机与现场监控的融合技术；京港澳高速新增互通立交桥监控系统与智能无人机的布设；确立桥梁智慧工地多源融合实景平台的架构； |
| T+2个月-T+4个月 | 施工流程的自主特征提取、关联分析与辅助决策算法研究；以京港澳高速2座新增互通立交桥为示范，建立桥梁智慧工地多源融合实景平台，并试用； |
| T+5个月-T+12个月 | 相关算法等理论成果的完善与补充、完成试验、撰写并录用论文1篇、申请软著2项、申请发明专利2项、中期验收评审通过； |
| T+13个月-T+20个月 | 相关算法等理论成果的完善与补充、撰写并录用论文2篇；编制建设标准1项； |
| T+21个月-T+24个月 | 取得发明专利2项，取得软著2项、验收、结题、建设标准1项。 |

第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料清单：项目课题相关资料 。

2．提供时间和方式：   签订合同15日内    。

3．其他协作事项：  无   。

第五条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．研究开发经费和报酬总额为         （其中，不含税价为¥     ，税金为¥     )。 包括完成科研课题工作内容的全部费用，具体包括但不仅限于以下内容：调研费、试验费、仪器设备使用费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、中间成果咨询会费、专家评审费、鉴定验收费、差旅费、劳务费、管理费、会议费及按税法规定应该缴纳的一切税费等。

2．研究开发经费由甲方    分期   支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）合同生效后7天内，乙方提交研究大纲评审资料，甲方按照河北高速公路集团有限公司相关要求组织研究大纲评审，评审通过后，支付合同总额的30%；

（2）乙方根据项目进度提交中期验收申请资料，甲方按照河北高速公路集团有限公司相关要求组织中期验收评审，评审通过后，支付合同总额的30%；

（3）本项目合同中要求的成果计算机软件著作权登记证书2项取得，发明专利证书2项取得，在“中文核心期刊目录总览”及以上期刊中录用论文 3 篇，支付合同总额的20%。

(4)课题通过验收并取得成果登记证书，高速公路小型工程智慧监管系统建设标准编制完成后，支付合同总额的20%。

3.乙方应按照甲方要求开具增值税专用发票并提交甲方，经甲方审核无误后甲方支付相应费用，否则甲方有权拒绝支付，并不视为甲方违约，同时乙方不能因此中止本合同的履行。

（1）甲方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

地址：

## 账号：

（2）乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

地址：

账号：

第六条  本合同的研究开发经费由乙方以 实际研发进度需要  的方式使用。甲方有权检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条  本合同原则上不予变更。如确需变更，必须由双方协商一致，并按照河北高速公路集团有限公司相关规定修改，并报河北高速公路集团有限公司批准后实施。

第八条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第九条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失： 双方承担各自相应部分的损失 。

双方确定，本合同项目的技术风险按  1  的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1． 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2． 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在 15 日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条  在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在15日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 项目涉及的信息、数据等  。

2．涉密人员范围:   项目相关人员   。

3．保密期限：      合同签定之日起至项目验收    。

4．泄密责任：    承担合同总价款10%作为违约金  。

第十二条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1．研究开发成果交付的形式及数量：

2．研究开发成果交付的时间及地点:

3．逾期责任：如因乙方原因未按上述时间交付研究开发成果，逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方已付款项，乙方一次性向甲方支付合同价款的X%作为违约金。

第十三条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收： 按合同中技术内容及技术目标进行验收。

第十四条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当 承担相应责任 。

第十五条  双方确认，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属于甲方。其中，如果研究开发成果为著作权法意义上的作品的，乙方拥有署名权，甲方拥有发表、修改、复制、发行、展览等其他著作权，甲方工作人员参加研究开发的，也拥有相应署名权；如果研究开发成果为其他类型知识产权的，乙方权利按照本合同第十七条约定执行。研究过程中形成的固定资产等归甲方所有。

第十六条  乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十七条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容： 平台使用培训及现场指导 。

2：地点和方式： 现场及甲方指定地点 。

3．费用及支付方式：已包含在本合同中 。

第十九条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1． 乙 方违反本合同第 九 条约定，应当退还甲方已支付合同价款并向甲方支付合同总价5%的违约金 。

2.若乙方提交的工作成果报告侵犯任何第三方的权益，一切责任由乙方承担。

3.乙方未按照本协议第三条约定的技术服务进度完成相关工作，逾期一天按照合同总额的0.1%承担违约金，甲方有权从应付款项中扣除。逾期超过30日的，甲方有权解除本合同。

4. 如未能完成合同成果要求的全部内容，按照未完成部分的数量及由甲乙双方协商认可的价格扣除相应费用。

5.乙方最终提交的研究成果，经鉴定认定未能达到预定的项目研究深度和研究目的，甲方有权停止对该项目的一切支付，直至该项目通过验收。如一直未能通过验收，乙方退还甲方已经支付的全部费用。

第二十条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由  甲  方享有。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归 双方所有。

第二十一条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1．因发生不可抗力或技术风险；

2． 其它双方协商一致。

第二十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定可按 2 方式处理：

1．提交裁委员会仲裁；

2．依法向甲方所在地人民法院起诉。

第二十四条 本合同一式    份，双方各持   份，具有同等法律效力。

第二十五条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                                     （盖章）

负责人/委托代理人：                           （签名）

年     月      日

乙方：                                     （盖章）

法定代表人/委托代理人：                        （签名）

年     月      日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

1．申请登记人：

2．登记材料：（1）

（2）

（3）

3．合同类型：

4．合同交易额：

5．技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年    月    日

第五章 揭榜响应文件格式

（项目名称）科技创新项目

揭榜响应文件

揭榜人：                          （盖单位章）

时间：    年    月    日

目录

1.揭榜响应函

2.报价清单

3.项目负责人委托书

4.揭榜人基本情况

5.技术方案

6. 承诺书

7.其他材料

1、响应函

:

- 我方己仔细研究了______（项目名称）揭榜指南文件的全部内容，愿意以人民币（大写）______元（¥______）的揭榜报价，按合同约定完成本项目。

- 服务期限：按“揭榜挂帅”榜单中规定的完成期限完成本揭榜挂帅项目全部相关工作。

3.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的中榜通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

揭榜人：                       (盖单位章)

项目负责人：                  （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

2、报价清单表

货币单位：人民币元

| 序号 | 报价项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |

注：报价包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/信息传播/知识产权事务/印刷费、劳务费、专家咨询费等研发本项目所发生的全部费用。

3、项目负责人委托书

揭榜人		      现委托		    （姓名）为我方参与                                                        项目的项目负责人。项目负责人根据授权具有以下权利：

- 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）揭榜响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 项目负责人了解项目有关要求和规定，与本项目组成员将严格遵守合同协议等有关规定，切实保证研究工作时间，按计划认真开展研究工作，按时报送科技报告等有关材料，按要求及时做好验收工作。

委托期限：自本委托书签署之日起至履约完成止。

项目负责人无转委托权。

附：法定代表人（企业负责人）身份证复印件及项目负责人身份证复印件。

附：项目负责人身份证复印件。

揭榜人：                           （盖单位章）

项目负责人：                       （签字）

身份证号码：

年	   月	  日

4、揭榜人基本情况

（一）基本情况表

| 揭榜单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电 话 |  |
| 营业执照号或事业单位法人证书号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业情况 | 包括以下内容： 1）与本单位负责人为同一人的其他单位名单： ； 2）对本单位存在控股、管理关系的其他单位名单： ； 3）本单位对其他单位存在控股、管理关系的名单： 。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附揭榜单位企业营业执照或事业单位法人证书、资质证书的复印件，并加盖公章。

（二）揭榜单位业绩证明资料

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目来源 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格（元） |  |
| 项目主要研究方向 （课题名称） |  |
| 成果鉴定（或验收） 或成果登记时间 |  |
| 组织鉴定、验收单位 （或课题结题组织） |  |
| 成果水平 （或结题报告意见） |  |
| 获奖和应用情况 |  |
| 备注 |  |

揭榜人应按“第二章 揭榜人须知”第24条要求提供业绩证明材料的复印件。

（三）项目团队组成

| 本项目拟担任职务 | 姓名 | 单位 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“职务”是指在项目团队中拟任职务，如“项目负责人”、“专业负责人”等。

（四）揭榜团队人员简历表

揭榜团队人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人才类别： （按人才类别标准填写最高人才类别） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 备注 |  |

备注：

揭榜人应按“第二章 揭榜人须知”第24条要求提供“揭榜团队人员”相关证明材料的复印件。

5、技术方案

一、攻关技术创新

1、关键性问题描述

2、预期成果指标

3、成果应用前景

二、技术路线可行性

1、技术手段适应性

2、解决关键性问题的可行性和效果

三、关键技术的解决路径

四、实施方案及实施计划

6、承诺书

承 诺 书

致：            用户单位

揭榜人全称        特此承诺：

1、如被选聘为合作单位，则双方正式合同签订后，研究过程中形成的相关知识产权归河北高速公路集团有限公司（包括石安分公司）所有。

2、揭榜人及项目负责人具备良好的社会信用，保证所提供申报项目信息的真实性，严格遵循科研诚信等有关规定，并对信息虚假导致的后果承担责任，且不存在下列情形：

（1）被责令停业，暂扣或者吊销执照或许可证；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司）；

（4）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人、经营异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）；

（5）近3年内（2022年5月1日至揭榜文件递交截止时间）在申请各级各类科研课题中存在不良信用记录、行政处罚、违法记录、不良科研诚信记录。揭榜单位或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（2022年5月1日至揭榜文件递交截止时间）有行贿犯罪行为。

3、揭榜人及项目负责人揭榜后能够在指定期限内完成相应任务；揭榜攻关期间积极响应用户单位，提出攻克关键核心技术的可行性方案，拥有自主知识产权；具有相对稳定的技术支撑队伍与相关经验，能协助需求方完成技术应用落地实施。

4、揭榜人项目负责人为我单位在职人员，揭榜攻关期间原则上不得更换和调离。

特此承诺。

承诺人：         （盖章）

年     月     日

科研诚信承诺书

1.我单位以及项目负责人保证，在河北高速公路集团有限公司“揭榜挂帅”项目申报过程中，所提交材料的真实性和准确性。严格按照申报通知有关要求组织进行项目申报工作。

2.我单位承诺，根据项目申报书约定，同意：（请填写具体合作单位）作为河北高速公路集团有限公司“揭榜挂帅”项目（请填写项目名称）合作单位，并按照任务分工组织开展攻关研发。

3.我单位承诺，如项目申报成功，将严格履行河北高速公路集团有限公司中所规定的有关责任和义务，为所承担项目实施提供必要的软硬件支持，并进行有效的管理与监督。

4.我单位以及项目负责人将严格遵守中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》的有关要求，加强科研诚信建设，在未来项目实施过程中履行好相关职责。

5.我单位保证严肃调查处理或配合相关调查机构处理在项目实施过程中存在的科研不端和违法行为，并向上级科技管理部门及时报告相关情况和处理结果。

项目负责人（签章）：

申报单位：                                 （公   章）

年    月    日

7、其他材料