服务区“人工智能+”全景化视觉分析平台及建设方案关键技术研究科技创新项目

揭榜指南文件

项目编号：JT-JBGS-20260320

用户单位：河北高速公路集团有限公司

代理机构：河北高速集团工程咨询有限公司

2026年3月

目  录

第一章 “揭榜挂帅”榜单	2

第二章 揭榜人须知	6

第三章 评审办法	9

第四章 合同条款及格式	14

第五章 用户单位需求	22

第六章 项目申报书格式	31

第一章“揭榜挂帅”榜单

一.项目基本情况

本科技创新项目 服务区“人工智能+”全景化视觉分析平台及建设方案关键技术研究 已由 河北高速公路集团有限公司 以《河北高速公路集团有限公司关于“服务区‘人工智能+’全景化视觉分析平台及建设方案关键技术研究”科技创新项目的批复》(冀高创〔2026〕9号)批准实施。用户单位为 河北高速公路集团有限公司 ，研发经费已落实。本项目分为自主研发部分和委外研发部分，本次揭榜挂帅为委外部分。

### 1.1 主要研究内容

本项目以石家庄东服务区为试点，以“全景亿级像素摄像机+人工智能视觉大模型”为核心技术抓手，构建“全场管控一张图”，打造“看得见、算得准、管得住”的数字化、智能化管控体系。平台将围绕“安全、秩序、环境、能源、场内”五大场景，形成可复制、可推广的先进经验和典型成果。重点实现：

（1）广场安全智能监测：实时识别烟火、交通事故、打架斗殴、危化品车辆违规停放、加油站区域人员吸烟、大货车车辆偷油等异常事件。

（2）车位实时智能监测：视频AI实时统计各类车位占用及剩余数量，自动预警车位饱和、大小车违规停放、危化品车辆超时停留及车辆超长停车等。

（3）环境卫生智能监测：自动识别垃圾桶满溢、成片垃圾等情况。

（4）能源服务效率提升：实时监测充电车位被燃油车占用、充电车位饱和度、加油站排队，自动预警提升充电、加油效率。

（5）场内人员服务高效：实时监测公厕人流情况、餐桌清理不及时情况、特定位置人员打卡情况、精确统计室内客流数据。

### （6）智能监督管理：对所有预警信息进行记录保存，并形成工单，限定时间处理。

### （7）人工智能技术底座搭建：应本地化部署全景人工智能视觉大模型，完善网络及机房条件，建设本地化人工智能算力服务器，并为后续继续完善算法提供硬件支撑。

1.2 预期成果

（一）建设1对标杆示范服务区；

（二）形成1套适合高速服务区场景应用的亿级像素全景摄像机及相关配套硬件设备；

（三）搭建1套亿级像素摄像机-AI大模型融合技术的软件平台系统；

（四）输出面向高速公路服务区垂直领域的行业算法20种；

（五）形成1套面向高速服务区智慧化建设成熟解决方案；

（六）取得2项软件著作权；1项企业标准。

### 1.3 主要效益指标

通过智能视觉分析替代传统人工巡检及多系统联动操作模式，智能发现8类广场安全事件，在危化品车辆监管、车位调度等高危高频场景中减少人力投入需求，降低安全事故概率；依托全域感知与动态资源分配算法实现停车场周转率与充电桩利用率最大化，避免因无效等待导致的潜在经济损失；统一的数据治理标准与轻量化大模型架构降低设备采购种类及系统集成复杂度，降低服务区设备安装和维护的工作量50%以上，在规模化复制过程中形成标准化解决方案包。

### 1.4 项目研究进度里程碑目标要求

| 起止时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 2026.05.01-2026.05.31 | 完成科研大纲编制，并进行现场实施：完成硬件设备采购及系统预装调试，并采集图像数据。 |
| 2026.05.01-2026.06.30 | 算法研发：分场景进行模型训练与适配，验证安全、秩序、环境、能源、场内五大场景的算法效果。 |
| 2026.07.01-2026.07.31 | 系统试运行：在真实环境中进行7×24小时连续测试，重点监测系统稳定性与异常处理能力，优化完善系统。 |
| 2026.08.01-2026.08.31 | 课题验收阶段：汇总项目全过程文档与成果，组织专家评审会进行最终验收。根据验收意见完善系统并形成结题材料。 |

### 1.6 验收标准

中期验收标准：完成硬件供货、设备布设及现场联调，完成算法研发。

结题验收标准：完成各项技术经济指标。

## 二、揭榜要求及流程

### （一）揭榜要求

1、揭榜人须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企事业单位。

2、揭榜人近三年（2023年3月1日至今，以合同签订时间为准）至少完成过1项监控系统软件平台的开发业绩。

3、项目负责人和成员不受年龄、职称、学位、奖项等限制，项目负责人应为项目承担单位在职人员（提供在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同）。

4、与用户单位存在利害关系可能影响揭榜公正性的单位，不得参加本项目揭榜。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的揭榜，否则，相关揭榜均无效。

5、本次“揭榜挂帅”不接受联合体揭榜。

### （二）揭榜报名流程

凡有意揭榜者，请于2026年3月20日9时00分至2026年3月24日17时00分，将《揭榜挂帅报名表》（附件1）及所要求的相关资料送至石家庄市桥西区裕华西路与时光街交叉口东南角世纪公馆20楼2001室或将以上资料彩色扫描件发送至代理机构邮箱3372783725@qq.com。

三、项目申报书的递交

项目申报书递交截止时间：2026年4月7日14时00分。揭榜人须在项目申报书递交截止时间前将项目申报书递交至石家庄市桥西区裕华西路与时光街交叉口东南角世纪公馆20楼2001室，逾期送达的或者未送达指定地点的或未按要求密封的项目申报书，用户单位予以拒收。

五、发布媒介

(一)本次“揭榜挂帅”榜单及结果在“河北高速公路集团有限公司网站”、“河北高速燕赵驿行集团有限公司网站”上发布。

(二)联系方式

用户单位：河北高速公路集团有限公司

联 系 人：张龙

联系电话：15373433357

代理机构：河北高速集团工程咨询有限公司

地    址：石家庄高新区中山东路856号科技中心2号楼22层2201室

联 系 人：王岩（项目负责人）、冯浩、秦泽林

电    话：13933000377、13229867006

附件1揭榜挂帅报名表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜人名称 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 项目负责人 |  | 职称 |  | 联系电话 |  |
| 需提供附件 | 1．揭榜人的营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（加盖公章） |  |  |  |  |
| 项目负责人承诺 | 本人承诺，以上所填内容属实。若有不实，愿意接受所带来的不良影响。 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 揭榜人单位意见 | 情况属实，同意报名。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

# 第二章揭榜人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《揭榜指南文件》的组成 | 本揭榜指南文件包括： （1）榜单公告； （2）揭榜人须知； （3）评审办法； （4）合同条款及格式； （5）用户单位需求； （6）项目申报书格式； 用户单位依照本章规定，对揭榜指南文件所作的澄清、修改，构成揭榜指南文件的组成部分。 |
| 2 | 揭榜人要求澄清《揭榜指南文件》 | 时间：递交截止时间前5日 |
|  |  | 形式：电子邮件，邮箱地址：3372783725@qq.com |
| 3 | 《揭榜指南文件》澄清、补遗文件发出的形式 | 用户单位在《项目申报书》递交截止时间前3天均有可对揭榜人提出的问题进行解答或主动发出澄清、补遗文件，并将《澄清文件》以及需要修改、补充事项的《补遗文件》以电子邮件形式发送给通过“揭榜挂帅”公告载明的途径获取《揭榜指南文件》的全部潜在揭榜人。 |
| 4 | 揭榜人确认收到《申请指南 文件》澄清 | 自收到起24小时内，电子邮件形式回复 |
| 5 | 《项目申报书》的组成 | 项目申报书应包括下列内容： （1）响应函； （2）报价清单表； （3）项目申报信息表； （4）项目负责人和成员承诺书； （5）其他资料。 揭榜人在评审过程中作出的符合揭榜指南文件要求的澄清、说明和补正，构成项目申报书的组成部分。 |
| 6 | 报价 | （1）揭榜人应按揭榜指南文件提供的格式（见第六章“项目申报书格式”）在响应函和报价清单表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格。 （2）用户单位设有最高限价，最高限价192万元（委外部分）。揭榜人的报价不得超过最高限价。 （3）报价应包含完成本项目范围涉及的全部费用。 |
| 7 | 揭榜文件有效期 | 90天 |
| 8 | 证明资料要求 | （1）营业执照副本或事业单位法人证书复印件； （2）承诺书（格式后附）； （3）团队人员证件：应附身份证、职称证、学位证，项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同的复印件。 （4）业绩证明资料：合同（或任务书）以及合同对应的发票（至少一张）的复印件。 （5）揭榜人投资参股的关联企业情况表。 （6）揭榜人在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息）（事业单位不适用）； （7）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司，事业单位不适用）的网页截图； （8）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的网页截图； （9）其他资料。 《项目申报书》所附证书证件要求均为原件扫描件，揭榜人须对其所附证件的真实性、有效性、清晰性、完整性负责。 |
| 9 | 是否允许递交备选方案 | 不允许 |
| 10 | 《项目申报书》副本份数及其他要求 | 项目申报书应按照揭榜指南文件给出的格式及签字盖章要求编制并装订成册，正本一份，副本四份，同时报送电子版文件（包括陈述文件、项目申报书word版本及盖章后的扫描版等），所有文件封包在一个密封袋。 |
| 11 | 《项目申报书》签字或盖章要求 | 揭榜指南文件的第六章“项目申报书格式”中要求盖单位章和（或）法定代表人或项目负责人签字的地方，揭榜人均应加盖单位公章和（或）由法定代表人或项目负责人签署姓名。 |
| 12 | 封套上应载明的信息 | 项目名称： 揭榜人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 13 | 评榜委员会的组建 | 评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人，外部专家4人由项目相关领域专家组成。 |
| 14 | 评榜委员会推荐预中榜人 | 评榜委员会按照评审总得分由高至低的顺序对揭榜人进行排序，推荐1名预中榜人。 |
| 15 | 预中榜人公示媒介及期限 | 公示媒介：发布“揭榜挂帅”公告同一媒介。 公示期限：3日历日 公示内容： - 预中榜人名称、揭榜报价及项目负责人信息； |
| 16 | 履约保证金 | 不要求 |
| 17 | 是否采用电子远程形式 | 否 |
| 18 | 知识产权 | 研究过程中形成的相关知识产权归河北高速公路集团有限公司所有。 |
| 19 | 合同的签订与实施 | 中榜人、河北高速公路集团有限公司和河北高速燕赵驿行集团有限公司签订三方合同，河北高速公路集团有限公司负责合同支付，河北高速燕赵驿行集团有限公司负责合同的实施。 |
| 20 | 针对本次科研项目形成的软件产品，进行功能端整体交付，并将软件著作权登记在高速集团指定单位名下，并独家由高速集团指定单位开展销售和后续二次开发工作，中标方将在未来的销售及后续二次开发的工作中，持续开展配合及技术支持工作，如产生销售，则中标方原有技术底座及大模型部份的收益，归属于中标方所有；本此研发所产生的软件产品的收益，归属于高速集团所有。二次开发部份的费用及收益，根据需求另行商议。 |  |

第三章评审办法

## 1.评榜方法

本次评榜采用综合评估法。评榜委员会首先对揭榜人进行符合性评审，评榜委员会按照评审办法对通过符合性评审揭榜人进行初审打分，初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节。评榜专家组根据项目申报书和现场答辩进行综合评议，并按总得分由高到低推荐预中榜人。当出现揭榜人总得分相等时，评榜委员会依次按照以下优先顺序推荐预中榜人：

(1)评榜价低的揭榜人优先；

(2)最终评审得分较高的揭榜人优先。

评榜委员会由5人组成，其中用户单位1人，外部专家4人由项目相关领域专家组成。

- 符合性评审

揭榜人须满足揭榜公告及榜单指南文件对揭榜人的各项资格要求。

2.1符合性评审标准

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜人： |  |  |  |  |
| 序号 | 评审方式 | 评审内容 | 通过（√） 不通过（×） | 不通过原因 |
| 1 | 资格评审 | 依法设立，具有有效的营业执照或事业单位法人证书 |  |  |
|  |  | 揭榜人信誉符合申报指南规定 - 与其他揭榜人不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系；与用户单位不存在可能影响揭榜公正性的利害关系。 （2）未被市场监督管理部门在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司，事业单位不适用）； （3）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）； |  |  |
|  |  | 揭榜人的业绩符合揭榜指南文件规定 |  |  |
|  |  | 揭榜人的项目负责人符合揭榜指南文件规定 |  |  |
| 2 | 形式评审与响应性评审 | 项目申报书按照项目申报书的格式、内容填写，字迹清晰可辨 |  |  |
|  |  | 项目申报书上法定代表人或项目负责人的签字、揭榜人的单位章盖章齐全，符合揭榜指南文件规定 |  |  |
|  |  | 揭榜人的揭榜报价未超过用户单位设定的最高限价 |  |  |
|  |  | 项目申报书载明的项目完成期限未超过揭榜指南文件规定的时限 |  |  |
|  |  | 项目申报书对揭榜指南文件的实质性要求和条件作出响应 |  |  |
| 是否进入揭榜人案初步评审：是否 |  |  |  |  |
| 专家签字（手签/电子签名）： |  |  |  |  |

通过符合性的揭榜人不足三家则重新发榜。

3.详细评审

详细评审采取百分制，初步评审、最终评审、评榜价评审评分权重占比比例为60%:30%:10%。

3.1初步评审标准

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜人： |  |  |  |  |
| 揭榜人是否满足项目对揭榜人的最低要求：□是□否（如否则终止打分） |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评分标准划分 | 得分 |
| 1 | 研发实施 能力 （30分） | 研发团队（10分） | 1.团队人员配备合理，团队专业齐全，分工明确，得8（含）-10分； 2.团队人员配备较合理，得6（含）-8分； 3.团队人员配备基本合理，得6分。 |  |
|  |  | 历史业绩（10分） | 1.满足揭榜要求中的业绩，得6分； 2.每增加1个满足揭榜要求中的业绩，加1分，本项最多加4分； |  |
|  |  | 设备整体评价、技术性能指标 （10分） | 1.设备整体性能优越、技术性能参数及功能参数指标高、实用性强、产品设计科学合理、质量可靠，全景摄像机通过CNAS认证，得8（含）-10分； 2.设备整体性能较优越、技术性能参数及功能参数指标较高、实用性较强、产品设计较科学合理、质量较可靠，得6（含）-8分； 3.设备整体性能一般、技术性能参数及功能参数指标一般、实用性一般、质量一般，得6分。 |  |
| 2 | 攻关技 术创新 （20分） | 主要技术难点和问题描述 （10分） | 1.对主要技术难点和问题描述清晰，得8（含）-10分； 2.对主要技术难点和问题描述描述较清晰，得6（含）-8分； 3.对主要技术难点和问题描述描述一般，得6分。 |  |
|  |  | 预期成果指标 （10分） | 1.优于榜单基本要求，得6（含）-10分； 2.基本满足榜单要求，得6分。 |  |
| 3 | 技术路线可行性 （20分） | 技术手段 适应性 （10分） | 1.采用的技术方法适用，具有良好的研发技术条件和基础能力，得8（含）-10分； 2.采用的技术方法较为适用，且具有一定的研发技术条件和基础能力，得6（含）-8分； 3.采用的技术方法一般，得6分。 |  |
|  |  | 解决关键性问题的 可行性和效果 （10分） | 1.解决问题的途径科学，先进，得8（含）-10分； 2.解决问题的途径较科学，较先进，得6（含）-8分； 3.解决问题的途径一般，得6分。 |  |
| 4 | 实施方案 科学性 （30分） | 研发实施方案完 整性（10分） | 1、内容完整，编制科学合理，指导性强，得8（含）-10分； 2、内容较完整，编制较合理，指导性较强，得6（含）-8分； 3、内容基本完整，编制较合理，指导性一般，得6分。 |  |
|  |  | 推进计划科学性 （10分） | 1、推进计划详细，进度安排合理，得8（含）-10分； 2、推进计划较详细，进度安排较合理，得6（含）-8分； 3、推进计划一般，进度安排基本合理，得6分。 |  |
|  |  | 成果应用前景及成果权益分配合理性（10分） | 1、成果知识产权与权益分配详细，内容合理，得8（含）-10分； 2、成果知识产权与权益分配较详细，内容较为合理，得6（含）-8分； 3、成果知识产权与权益分配一般，内容基本合理，得6分。 |  |
| 初步评审得分 |  |  |  |  |
| 专家签字（手签/电子签名）： |  |  |  |  |
| 注：1、上述各评分项内容在项目申报书中无法明确判定，该项得0分。 |  |  |  |  |

通过符合性评审的揭榜人初评得分由高到低排序，确定前三名进入答辩环节。

3.2最终评审

- 答辩顺序按揭榜现场揭榜人的签到顺序确定，答辩人不超过3人。

（2）现场答辩分两个环节：

揭榜人代表现场向评榜委员会陈述；

评榜委员会对揭榜人代表现场质询、提问。

- 揭榜人代表陈述时间不超过30分钟。

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 揭榜人： |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评分标准划分 | 得分 |
| 1 | 最终评审 | 陈述情况（35分） | 1.条理清晰，重点突出，能够体现方案的创新性、市场价值，得28-35分。 2.条理较清晰，重点较明确，得21-28分。 3.条理基本清晰，重点基本明确，得21分。 |  |
|  |  | 关键技术的解决路径（35分） | 1.解决路径清晰明确，详尽地描述了关键技术难点、挑战的解决策略，得28-35分。 2.解决路径较为清晰,能够大致描述关键技术难点的解决策略,得21-28分 3.解决路径基本清晰，得21分; |  |
|  |  | 实施方案及实施计划（30分） | 1.实施方案及实施计划合理，时间节点明确，任务分配合理，资源保障充分，得24-30分 2.实施方案及实施计划比较合理，时间节点和任务分配比较明确，得18-24分； 3.实施方案及实施计划基本合理,时间节点和任务分配基本明确,得18分; |  |
| 最终评审得分 |  |  |  |  |
| 专家签字（手签/电子签名）： |  |  |  |  |

3.3评榜价评审

在项目申报书开启现场，当场计算并宣布评榜基准价。

1.评榜价的确定：评榜价＝响应函文字报价

2.评榜价平均值的计算：

除项目申报书出现以下任一情况，其揭榜报价将不再参加评榜基准价的计算，所有揭榜人的评榜价的算术平均值即为评榜价平均值：

（1）未在响应函上填写揭榜报价；

（2）揭榜报价超出用户单位公布的最高限价；

（3）揭榜报价的大写金额无法确定具体数值；

（6）报价清单中揭榜报价与响应函报价大写金额不一致。

如果揭榜人认为评榜基准价计算有误，有权在开启现场提出，经用户单位当场核实确认之后，可重新宣布评榜基准价。开启现场宣布的评榜基准价除计算有误经评榜委员会修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

3.评榜基准价P=评榜价平均值*评榜基准价系数K。

K为揭榜现场随机确定的随机调节系数，取值范围为0.975、0.980、0.985、0.990、0.995。

4.评榜价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（评榜价－评榜基准价）/评榜基准价

5.评榜价得分计算公式

（1）如果揭榜人的评榜价＞评榜基准价，则评榜价评审得分＝100－偏差率×100×E1；

（2）如果揭榜人的评榜价≤评榜基准价，则评榜价评审得分＝100＋偏差率×100×E2；

其中，E1是评榜价每高于评榜基准价一个百分点的扣分值，E1＝2；E2是评榜价每低于评榜基准价一个百分点的扣分值，E2＝1。

评榜价得分最低为0分，评榜价得分保留两位小数，第三位四舍五入。

3.4项目申报书的澄清和说明

项目申报书中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评榜委员会认为需要揭榜人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该揭榜人。揭榜人的澄清、说明应当采用书面形式,并不得超出项目申报书的范围或者改变项目申报书的实质性内容。

评榜委员会不得暗示或者诱导揭榜人作出澄清、说明，不得接受揭榜人主动提出的澄清、说明。

3.5汇总评分结果

揭榜人总得分=初步评审得分×60%+最终评审得分×30%+评榜价评审得分×10%

注：计算过程保留两位小数，第三位四舍五入。

评榜委员会按照得分高低顺序对揭榜人进行排序，并推荐排名第一的为预中榜人。评审工作结束后，评榜委员会应当编制评榜报告。评榜报告应当载明下列内容：

（一）“揭榜挂帅”科技创新项目基本情况；

（二）评榜委员会成员名单；

（三）监督人员名单；

（四）揭榜（报名）情况及项目申报书递交情况；

（五）通过符合性评审的项目申报书名单；

（六）未通过符合性评审的项目申报书名单及未通过评审的理由；

（七）初步评审、最终评审、评榜价评审的评分情况；

（八）评榜委员会推荐的预中榜人；

（九）需要说明的其他事项。

第四章合同条款及格式

技术开发（委托）合同

项目名称：

委托方（ 甲方）：

受托方（ 乙方）：

签订时间：

签订地点：

技术开发（委托）合同

委托方1（ 甲方）： XXXXXX

住  所  地：XXXXXXXXX

法定代表人：XX

项目联系人：XXXXX

联系方式 ：XXXXXXX

通讯地址： XXXXXXXXX

委托方2（ 甲方）： XXXXXX

住  所  地：XXXXXXXXX

法定代表人：XX

项目联系人：XXXXX

联系方式 ：XXXXXXX

通讯地址： XXXXXXXXX

受托方（ 乙方）：XXXXXXXXX

住  所  地：  XXXXXXXXX

法定代表人：  XX

项目联系人：  XX

联系方式 ：XXXXXXXXX

通讯地址：XXXXXXXXX

本合同甲方委托乙方研究开发XXXXXXXXX，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同研究开发项目的要求如下：

1．技术目标：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 。

2．技术内容：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

第二条  乙方应在本合同生效后5日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1. 主要研究内容；

2. 主要技术路线；

3. 主要技术指标；

4. 主要经济指标。

第三条  乙方应按下列进度完成研究开发工作：

| 起止时间 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 2026.05.01-2026.05.31 | 完成科研大纲编制，并进行现场实施：完成硬件设备采购及系统预装调试，并采集图像数据。 |
| 2026.05.01-2026.06.30 | 算法研发：分场景进行模型训练与适配，验证安全、秩序、环境、能源、场内五大场景的算法效果。 |
| 2026.07.01-2026.07.31 | 系统试运行：在真实环境中进行7×24小时连续测试，重点监测系统稳定性与异常处理能力，优化完善系统。 |
| 2026.08.01-2026.08.31 | 课题验收阶段：汇总项目全过程文档与成果，组织专家评审会进行最终验收。根据验收意见完善系统并形成结题材料。 |

第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1．技术资料清单：                 。

2．提供时间和方式：               。

3．其他协作事项：                 。

第五条  甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1．研究开发经费和报酬总额为            （其中，不含税价为¥        ，税金为¥      。 包括完成科研课题工作内容的全部费用，具体包括但不仅限于以下内容：调研费、试验费、仪器设备使用费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、中间成果咨询会费、专家评审费、鉴定验收费、差旅费、劳务费、管理费、会议费及按税法规定应该缴纳的一切税费等。

2．研究开发经费由甲方 分期 支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）合同生效后，乙方提交研究计划和课题提纲并获得甲方认可，支付合同总额的30%；

（2）完成硬件供货、设备布设及现场联调并通过甲方中期验收后，支付总合同额的30%。

（3）完成软件著作权申请和现场软件功能验收后，支付合同总额的15%。

（4）完成《服务区“人工智能+”全景化视觉 分析及建设实施标准》企业标准编制，并结题验收通过后，支付合同总额的15%。

（5）缺陷责任期（结题验收通过后1年）结束后，支付合同总额的10%。

3.乙方应按照甲方要求开具增值税发票并提交甲方，经甲方审核无误后甲方支付相应费用，否则甲方有权拒绝支付，并不视为甲方违约，同时乙方不能因此中止本合同的履行。

（ 1）甲方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：    XXXXXXXXXXXXXXXXX

地址：   XXXXXXXXXXXXXXXXX

帐号：    XXXXXXXXXXXXXXXXX

（2）乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：   XXXXXXXXXXXXXXXXX

地址：    XXXXXXXXXXXXXXXXX

帐号：        XXXXXXXXXXXXXXXXX

第六条  本合同的研究开发经费由乙方以 实际研发进度需要   的方式使用。 甲方有权检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。

第七条 本合同原则上不予变更。如确需变更，必须由双方协商一致，并按照河北高速公路集团有限公司相关规定修改，并报河北高速公路集团有限公司批准后实施。

第八条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

第九条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失： 双方承担各自相应部分的损失 。

双方确定，本合同项目的技术风险按     的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1．本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2．乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在3日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条 在本合同履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在 14 日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条  乙方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）: 项目涉及的信息、数据等  。

2．涉密人员范围:   项目相关人员   。

3．保密期限：      合同签定之日起至项目验收    。

4．泄密责任：    承担合同总价款20%作为违约金  。

第十二条  乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1．研究开发成果交付的形式及数量：

2．研究开发成果交付的时间及地点:

3．逾期责任：如因乙方原因未按上述时间交付研究开发成果，逾期超过15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还甲方已付款项，乙方一次性向甲方支付合同价款的10%作为违约金。

第十三条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：按合同中技术内容及技术目标进行验收。

第十四条  乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当 承担相应责任 。

第十五条  双方确认，针对本次科研项目形成的软件产品，进行功能端整体交付，并将软件著作权登记在甲方指定单位名下，并独家由甲方指定单位开展销售和后续二次开发工作，乙方将在未来的销售及后续二次开发的工作中，持续开展配合及技术支持工作，如产生销售，则乙方原有技术底座及大模型部份的收益，归属于乙方所有；本此研发所产生的软件产品的收益，归属于甲方所有。二次开发部份的费用及收益，根据需求另行商议。

第十六条  乙方不得自行将研究开发成果转让给第三人。

第十七条  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条  双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容：            。

2：地点和方式：            。

第十九条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1． 乙 方违反本合同第九条约定，应当向甲方支付合同总价20%的违约金。

第二十条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由 甲 方享有。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归 双方所有。

第二十一条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定          为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1． 因发生不可抗力或技术风险；

2．其它双方协商一致。

第二十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定可按 2 方式处理：

1．提交 石家庄 仲裁委员会仲裁；

2．依法向甲方所在地人民法院起诉。

第二十四条 本合同一式     份，双方各持    份，具有同等法律效力。

第二十五条 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                        （盖章）

负责人/委托代理人：                           （签名）

年     月      日

甲方：                        （盖章）

负责人/委托代理人：                           （签名）

年     月      日

乙方：                                   （盖章）

法定代表人/项目负责人：                        （签名）

年     月      日

第五章用户单位需求

一、项目概述

本项目以“全景亿级像素光场相机+全景人工智能视觉大模型”为关键核心技术，利用全景相机高覆盖面积的特征，一机全景，在服务区打造“全场管控一张图”，同时向下兼容部分全景死角区域及室内区域，构建真正完全覆盖服务区范围的立体视域，确保视频覆盖真正无死角。同时应用全景人工智能视觉技术，在无死角的立体视域范围内，全面应用人工智能视觉的主动识别、主动分析、主动管理、预警提示功能，打造“看得见、算得准、管得住”的数字化、智能化管控体系，保证精准识别、多目标识别、夜视分析、回看回溯的基本功能，并为后续进一步智能化升级搭建好技术底座。平台将围绕“安全、秩序、环境、能源、场内”五大场景，重点实现：

一、服务区广场安全智能监测体系功能涵盖：对服务区广场室外区域7×24小时实时监控，包括烟火报警、交通事故报警、打架斗殴报警、黑名单车辆报警以及两客一危车辆违规停放报警等，尤其是加油站、大型车辆停车区、危化品车辆停车区等重点安全监控区域，实现加油站区域内人员吸烟报警、大货车车辆偷油报警等，实施监控管理。

二、停车位实时智能监测：服务区所有的停车位实现监控全覆盖，接入服务区卡口车辆进出数据，同时系统对全部停车位的使用情况进行实时监测，具体功能需涵盖：车位占用及剩余数量的实时统计，各个类型车位的分类管理、实现车位饱和报警、车辆不在规定区域停放、危化品车辆超时停放自动预警、车辆超长停车监测预警等。

三、服务区环境卫生智能监测：自动识别垃圾桶满溢、成片垃圾等情况，超时未处置应通知相应责任人并派发工单，同时监督工单执行情况。

四、服务区能源服务效率提升：针对服务区的加油站及新能源充电桩，实时监测充电桩被燃油车违规占用、充电车位饱和度实时监测、充电桩排队、加油站排队等情况，发生拥堵时自动预警并联动疏导，提升充电、加油效率与司乘体验。

五、服务区场内管理：实时监测公厕人流情况，实现公厕排队自动预警；自动识别餐桌餐后垃圾清理情况；实现特定位置人员到位打卡，精准掌握人员在岗状态；精确统计室内客流数据。综合优化资源调度、减少服务盲区，同时提升管理透明度与响应速度。

六、智能监督管理：对所有预警信息进行记录保存，并形成工单，限定时间处理。

七、人工智能技术底座搭建：应本地化部署全景人工智能视觉大模型，完善网络及机房条件，建设本地化人工智能算力服务器，并为后续继续完善算法提供硬件支撑。

项目计划完成核心技术攻关、平台开发及不少于1对服务区的试点示范，形成可复制、可推广的技术方案与建设标准。

通过本项目的实施，将显著提升服务区各个场景的自动化管理，实现服务区运营效率提升、人力成本降低、公众体验改善，并为下一步服务区数字化转型提供成熟的解决方案

- 项目概况

1、项目研发背景

1.1 政策背景

2024年9月交通运输部办公厅发布了《公路服务区数字化建设基本功能要求（试行）》，对公路服务区数字化转型提出了要求，视频监控需部署具备人工智能（AI）识别能力的智能设备，重点覆盖危化品车辆停放区、停车场、能源补给站等关键区域，实现人员聚集、火灾隐患等场景的智能识别与应急响应。停车广场管理通过实时数据采集动态分析车位使用率，结合电子引导屏提供空余车位信息及拥堵预警，优化停车秩序。加油站和充电桩管理强调能源补给的数字化升级，实时监测能源补给设施排队情况和充电桩占用状态，强化安全预警功能，提升服务效率与安全性。

2025年3月—4月，交通运输部印发《2025年全国公路服务区工作要点》《全国高速公路服务区服务质量等级评定办法》等文件，在广场车辆管理方面，强调通过开放式服务区建设优化交通组织，提升停车区智能化管理，加强设施设备日常维护及节假日服务保障，确保车辆有序停放与流动；在垃圾管理方面，推进服务区绿色化改造，采用环保材料和节能技术，强化垃圾分类与资源化处理，减少环境影响；在充电站方面，要求加密优化充电设施布局，特别是在需求繁忙的服务区提升充电能力和效率，推广智能充电技术，促进新能源汽车普及，加强设施环保升级与运维管理，保障能源供应安全。同时，所有设施均需通过数字化转型实现数据实时监测，强化安全与服务质量监督，确保高效运行。

1.2 需求调研

石家庄东服务区是河北省政府服务区三年品质提升重点改造提升服务区，也是零碳建设服务区，同时具备客流量大、业态全的特点，在集团下属服务区中具有典型性。在2025年8月1日和8月12日，对石家庄东服务区开展了两次现场调研，洞察其数字化转型诉求。调研发现，停车场亟需车辆动态分析，危化品车辆管理需要实时安全监控与风险预警，能源补给站需要优化资源调配与过程监管。同时，广场环境维护管理需提升效率，烟火等异常事件需快速响应。在高峰时段，服务区公厕常出现排队现象，餐桌餐余垃圾清理不及时等问题，场内人员服务质量亟须通过数字化手段实现提升。此外，当前服务区视频监控系统的部署安装缺乏统一标准，不同供应商的设备接口、数据格式、功能要求存在差异，进一步加剧了运维复杂度。上述需求反映了服务区在安全管理、运营效率、资源整合及统一标准等方面的数字化转型诉求，为本科研项目的场景设计与技术路径提供了明确方向，即打造贴合实际场景的数字化解决方案，助力石家庄东服务区迈向智慧运营新阶段。

1.3 技术升级

传统技术方式在效率、安全与体验上的显著瓶颈，急需新一代多模态大模型技术突破助推数字化转型。

（1）传统交通管理瓶颈倒逼技术升级

车流调度依赖人工观察，高峰期新能源车充电排队超1小时，拥堵响应延迟严重；巡检依赖纸质记录，故障响应超24小时，且高危区域人工巡查风险高；危化品车辆监管缺乏实时追踪，事故处置滞后，需“全域可知”的主动防控。

（2）数据孤岛与感知能力薄弱

停车、安防、能源等子系统独立运行，接口不统一，传统二维视频监控在雨雾、夜间场景识别率骤降25%以上，无法提供空间深度信息，导致车牌误识、轨迹误判。

（3）多模态大模型的技术突破

基于多模态大模型进行智能视觉高速服务区全景化视觉分析平台的研发，本质是破解传统管理低效性，推动服务区从“人工巡查、事后处置”迈向“全域感知、主动决策”的智治新时代。

2、项目研究的主要目的

推动公路交通基础设施数字化转型升级，是贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、加快建设交通强国的重要举措。为贯彻落实交通运输部《公路服务区数字化建设基本功能要求（试行）》数字化转型要求，河北高速集团亟需构建一套覆盖“人、车、物、事件、环境、能源”全要素的高速服务区数字化管控体系。传统服务区在节假日高峰时段暴露出停车难、排队久、秩序乱、环境差、危化品车辆监管弱、能源补给效率低等痛点，已难以满足公众对“畅安舒美”出行体验的新期待，也制约了集团管理降本增效和数字化升级进程。本项目通过制定统一的服务区智能化视频监控实施标准，解决当前不同供应商设备接口、数据格式及功能不一致的问题，确保系统兼容性与扩展性，降低运维复杂度，为规模化推广与智慧服务区建设提供标准化基础。

本项目以“全景亿级像素摄像机+人工智能视觉大模型”为核心技术抓手，构建“全场管控一张图”，打造“看得见、算得准、管得住”的数字化、智能化管控体系。平台将围绕“安全、秩序、环境、能源、场内”五大场景，形成可复制、可推广的先进经验和典型成果。重点实现：

（1）广场安全智能监测：实时识别烟火、交通事故、打架斗殴、危化品车辆违规停放、加油站区域人员吸烟、大货车车辆偷油等异常事件。

（2）车位实时智能监测：视频AI实时统计各类车位占用及剩余数量，自动预警车位饱和、大小车违规停放、危化品车辆超时停留及车辆超长停车等。

（3）环境卫生智能监测：自动识别垃圾桶满溢、成片垃圾等情况。

（4）能源服务效率提升：实时监测充电车位被燃油车占用、充电车位饱和度、加油站排队，自动预警提升充电、加油效率。

（5）场内人员服务高效：实时监测公厕人流情况、餐桌清理不及时情况、特定位置人员打卡情况、精确统计室内客流数据。

最终交付包含软硬件标准包、技术文档与培训体系，在石家庄东1对服务区进行试点应用，建设标杆示范工程，形成示范效应。申请《高速服务区全景化视觉分析平台》和《高速服务区视频流媒体平台》2项软件著作权，研发基于全景人工智能视觉的高速服务区全域智能管控大模型新技术，制定《服务区 “人工智能+” 全景化视觉分析平台及建设实施标准》企业标准1项，形成“高速服务区全景化视觉分析平台”新产品，形成可复制的智慧服务区建设标准包，同步制定规模化推广路线图。通过本项目的实施，将显著提升服务区运行管理效率、降低人力成本、改善公众出行体验，并为河北高速集团乃至全国高速公路服务区的数字化升级提供标杆案例。

3、主要研究内容（研究的主要内容等）

3.1拟解决的主要技术难点和问题

（1）智能感知和分析能力不足且设备冗余复杂问题

复杂环境下，传统视频识别依赖多类专用设备组合，却仍难突破雨雾、夜间低光照的限制，误报率超25%，对于一些难度较大的场景算法，甚至缺少相应的技术手段。同时，因设备种类繁杂，不同设备数据格式不兼容，需额外部署转换系统，导致整体架构臃肿。而传统遥控摄像机云台转动时，需联动多设备同步校准参数，稍有延迟就会造成场景捕捉断层，事件检测算法在动态场景中漏报率攀升，像车辆剐蹭、人员异常移动等事件常因设备协同失效而被忽略。这种“多设备堆砌”模式不仅未提升感知精度，反而因系统复杂度过高，增加了运维难度——单服务区年均设备故障排查耗时超300小时，严重影响感知稳定性。

（2）动态资源调度算法滞后且依赖多系统联动问题

面对大货车占道、新能源车充电排队等场景，传统调度需整合车位检测器、充电桩控制器、交通引导屏等多类设备系统，通过人工在不同系统间切换操作实现调度。但多系统数据传输存在延迟，节假日期间新能源车充电排队超1小时的情况频发，车位周转率不足40%。由于缺乏统一的轻量化调度算法，千级资源分配需协调5类以上设备系统，单轮调度耗时超过5分钟，远无法满足实时性需求。且系统越复杂，各设备间冲突概率越高，比如充电桩显示“空闲”时，车位系统却标记“占用”，进一步加剧调度混乱，运维人员需频繁手动修正，年均处理系统冲突超200次。

（3）全域协同决策低效且跨部门设备数据割裂问题

服务区管理涉及交警、路政、消防等多部门，各部门专用设备系统型号、数据标准不统一，易形成“部门壁垒+设备孤岛”。当发生突发事件，需人工跨部门传递信息，导致指令冲突与响应延迟频发。这种多部门多设备的割裂状态，使得跨部门应急联动效率低下——据统计，传统模式下跨部门协同处理突发事件的平均响应时间超15分钟，远无法应对紧急场景需求。

河北高速服务区全域智能管控需突破“数据孤岛”“感知盲区”“响应延迟”三重壁垒，尤其要解决传统模式下“多设备堆砌导致系统复杂、运维困难、场景适配不足”的核心痛点，系统性整合设备资源与算法能力，方能实现从“单点智能”到“全域智治”的跃迁，最终达成数字化转型的智慧服务区目标。

3.2主要研究内容

基于多模态大模型智能视觉的高速服务区全景化视觉分析平台研发，旨在通过融合多源感知数据与智能分析算法，实现服务区全要素动态监控、资源协同调度与应急响应闭环。研究内容以《公路服务区数字化建设基本功能要求（试行）》为依据来开展。

（1）针对垂直领域大模型高效训练与推理技术

为降低领域落地的数据与算力门槛，我们围绕三大核心技术方向展开研究：首先研究数据高效训练，通过小样本学习、指令调优，用有限标注数据激发模型能力；其次引入训练过程优化，采用混合精度与量化训练以提升模型的训练速度；最后探索参数高效微调技术，引入LoRA等PEFT技术，避免全参数微调，提升模型吞吐量。

（2）大语言模型的轻量化技术

为了推进模型轻量化，我们拟结合知识蒸馏，结构化剪枝和量化压缩三种大语言模型领域常用的模型压缩技术，以求减少模型参数规模，降低内存占用，进一步提升推理速度与能效比，使其更适合边缘设备部署。

（3）提升大语言模型的推理速度

针对实时性加速推理的需求，突破语言模型自回归结构的限制，我们还将深入探索当今领域前沿的推测解码技术。该技术通过"小模型预测+大模型验证"的协同机制，利用轻量级草稿模型高速生成候选令牌序列，再由目标大模型并行验证，实现的推理加速，同时保持生成质量无损。

基于以上技术研究，提供对服务区广场突发事件、车辆调度和环境等要素的智能管控，并进行试点应用。

（1）多类别目标高精度实时检测

服务区广场车型混杂（小客车、大客车、货车、危化品车），车辆尺度差异大、遮挡严重；同时需要精确区分危化品车辆并跟踪其停放时长，现有算法误报、漏报率高。

用4台180度全景亿级像素摄像机实现对双方向服务区广场的全场景覆盖，输出亿级像素画面，以强大的算力和高效的数据处理能力为支撑，将服务区广场各个区域的监控画面、报警信息及其详细情况，全要素直观地呈现于统一的操作平台上。

支持全天候监控，AI分析算法一旦检测到异常立即触发报警机制，将异常信息及时推送至相关人员；待风险或隐患排除后，AI自动复核处置结果，实现风险处置闭环。

采用视频AI算法和多模态大模型，实现对服务区广场的烟火、交通事故、人群聚集、打架斗殴、加油站人员吸烟、车辆尾随偷油等突发事件检测，在事件告警时通知相关人员及时进行处置，解决事件处置不及时带来安全秩序问题。

采用视频AI算法和大模型实现对危化品车辆的车型识别，解决危化品车入区发现不及时、违规的问题，提升服务区对危化品车辆的安全监管力度。

（2）车位状态细粒度识别与调度

在无地磁、无道闸条件下仅依靠视频，实时识别大小车位占用/空余、一车占多位、跨位停放等细粒度状态，并在高峰期秒级输出剩余车位数字地图。

采用纯视频分析技术，实时统计全景画面中服务区车位占用数量，剩余车位数量等信息，当车位饱和度达到预设的占用比例值时会自动预警，同时实现大车占用小车位、小车占用大车位的违规停放、危化品车辆超时停放检测，提升服务区停车体验和整体服务质量。

（3）复杂事件跨镜头关联与闭环处置

烟火、斗殴、垃圾满溢等事件往往跨多个镜头、跨时间段，需解决跨镜目标跟踪、事件片段自动拼接和证据链完整性问题，并实现“告警－处置－复核－归档”的闭环。

视频AI算法和大模型会自动识别广场垃圾桶溢出和成片垃圾的事件，当垃圾滞留超过设定的时间，以界面弹窗告警或声光的方式通知值班人员。

（4）能源补给场景异常检测

充电桩被燃油车占位、加油站排队动态变化，受车辆遮挡、透视畸变影响，传统检测方法准确率低，难以支持实时疏导。

采用视频AI算法和大模型实现对充电桩的使用监管，对燃油车占用充电车位自动报警，实时检测空闲充电车位数量；同时实时监测加油站排队和充电站排队情况，车辆拥堵时自动报警。

（5）场内人员秩序管理

集成多模态感知与智能分析技术，实现服务区场内人员管理的数字化升级。通过部署视频识别算法，实时监测公厕人流情况并自动触发排队预警；利用图像识别技术动态检测餐厅餐余垃圾清理情况，及时提醒服务人员处理；结合定位打卡设备与电子围栏技术，精准追踪特定岗位人员在岗状态；同时基于人流统计摄像头与数据分析模型，精确采集室内客流分布数据。

4、主要技术指标（如形成专利、论文、专著等数量、指标及其水平，可推广和复制的新技术、新产品、新材料等）

（1）软件著作权

申请《高速服务区全景化视觉分析平台》和《高速服务区视频流媒体平台》2项软件著作权。

（2）技术指标

实时识别烟火，准确率≥90%

危化品车辆违规停放，准确率≥95%

通过多目标追踪算法，捕捉人员斗殴行为，响应时间≤10秒

加油站人员吸烟，准确率≥95%

车位饱和预警延迟≤5秒，准确率≥95%

自动检测垃圾桶满溢、成片垃圾（面积≥0.5㎡），延迟≤10分钟。

监测充电桩被燃油车占用，准确率≥95%

加油站排队，准确率≥95%

充电站排队，准确率≥95%

公厕排队，准确率≥95%

餐桌清理不及时，准确率≥90%

室内客流数据统计，准确率≥95%

（3）新产品

形成“高速服务区全景化视觉分析平台”新产品

（4）新标准

《服务区 “人工智能+” 全景化视觉分析及建设实施标准》企业标准1项

（5）新技术

研发基于全景人工智能视觉的高速服务区全域智能管控大模型新技术

5、主要经济指标（如技术及产品应用所形成的市场规模、社会经济效益、应重点阐述在集团内产生的经济效益）

（1）经济效益

通过智能视觉分析替代传统人工巡检及多系统联动操作模式，智能发现8类广场安全事件，在危化品车辆监管、车位调度等高危高频场景中减少人力投入需求，并消除因人为疏忽引发的安全事故概率；

依托全域感知与动态资源分配算法实现停车场周转率与充电桩利用率最大化，在节假日高峰期可避免因无效等待导致的潜在经济损失；

统一的数据治理标准与轻量化大模型架构降低了设备采购种类及系统集成复杂度，降低服务区设备安装和维护的工作量50%以上，在规模化复制过程中形成标准化解决方案包；

通过对客流分布的精准统计与异常行为识别能力辅助商业决策，间接提升配套服务收益空间；

基于大流量、复杂环境，开发的《服务区 “人工智能+” 全景化视觉分析平台》，更具有复制复用的特点，在全国各类服务区都可以即时部署，做到本单位使用摊销开发费用，提高管理效能，推广给其他高速集团，可以直接创造经济价值，作为企业创收的一部分。

（2）社会与环境效益

该项目可推动公路交通基础设施向“安全防控主动化”“资源配置精准化”“环境友好可持续”的方向转型：

构建全域覆盖的风险预警网络，显著提升公共安全事故预防能力和社会公众出行安全感；

基于成片垃圾、垃圾桶满溢等自动化监测推进绿色环保理念在公共服务领域的实践落地；

借助新能源汽车充电效率优化加速绿色出行方式普及进程符合国家"双碳"战略目标要求。

最终形成多方共赢的服务生态闭环，增强公众对智慧交通建设成果的满意度，服务区本身就是高速公路最直接的“品牌触点”，塑造“智慧、高效、安全”的服务区形象，将是河北高速公路形象和品牌的巨大飞跃，实现社会效益和经济效益的双赢

三、设备技术要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融合服务器 | CPU: 2.4GHz/16核/24MB/135W *2 内存:32GB*4 系统硬盘:480GB SSD*2 RAID1 数据硬盘:16TB HDD*14 RAID5 阵列卡：支持硬盘raid技术，保障数据安全 GPU卡:单卡显存不低于20G,显卡数量不低于4块 电源:2000W 交流&240V高压直流电源模块*2 | 1 | 台 |
| 2 | 大模型推理服务器 | CPU: 2.0GHz/24核/45MB/185W *2 内存:32GB*4 系统硬盘:480GB SSD*2 RAID1 阵列卡：支持硬盘raid技术，保障数据安全 GPU卡:单卡显存不低于20G,显卡数量不低于6块 电源:3000W 交流&240V高压直流电源模块*2 | 1 | 台 |
| 3 | 亿级像素全景摄像机 | 传感器类型：4K图像传感器 镜头数量：11个（1个全景镜头 + 10个细节镜头） 焦距：全景镜头：8mm，细节镜头16mm 视场角：水平180°、竖直37° 低照度：彩色模式 0.0005 Lux@F1.4 日夜模式：全彩 图像处理：宽动态、低照度增强、智能降噪、背光补偿、强光抑制、透雾、白平衡 像素值：8300万 分辨率：21600×3840 工作温湿度：-40℃~70℃，湿度＜95%（无凝结） 防护等级：IP67、防雷击、防浪涌、防静电、防盐雾、防腐蚀、防电磁干扰 | 4 | 台 |
| 4 | 联动球机 | 传感器类型:1/1.2英寸CMOS 像素:800万 最大分辨率:3840x2160 镜头焦距：8mm-360mm 光学变倍：45倍 | 4 | 台 |
| 5 | 补盲摄像机 | 像素400万 覆盖餐厅、充电站、综合体出入口等指定区域 支持各个区域分析功能的实现 含摄像机电源、支架等 | 22 | 台 |
| 6 | NVR | 接入路数：32路； 支持接入400万、800万像素摄像机； 盘位数量：8盘位； | 1 | 台 |
| 7 | 硬盘 | 容量：16TB SATA HDD； | 4 | 块 |
| 8 | 交换机 | 16个千兆电口，2个光口（含一对光模块LC-LC)，可管理型 | 2 | 台 |
| 9 | 设备箱 | 尺寸：200*300*400mm，内含空开、插排、光纤终端盒等 | 22 | 个 |
| 10 | 光纤收发器 | 千兆，单模单芯 | 26 | 对 |
| 11 | 机柜 | 尺寸600*1000*2000mm,内含PDU*2\托盘*3 | 1 | 台 |
| 12 | 立杆 | 杆体高16米，含杆体制作、基础基础、地笼、避雷针、手井、接地等 | 4 | 套 |

第六章项目申报书格式

正本或副本

河北高速公路集团有限公司

“揭榜挂帅”项目申报书

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 用户单位： |  |
| 揭榜人： |  |
| 项目负责人： |  |

目 录

1.响应函

2.报价清单表

3.项目申报信息表

4.揭榜团队负责人和成员承诺书

1、响应函

河北高速公路集团有限公司:

- 我方己仔细研究了           （项目名称）揭榜指南文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          元（¥       ）的揭榜报价，按合同约定完成本项目。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的中榜通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

揭榜人：                    (盖单位章)

法定代表人（负责人）或项目负责人：   （签字）

地址：

电话：

年    月    日

2、报价清单表

货币单位：人民币元

|  | 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备费 | 1 | 融合服务器 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 2 | 大模型推理服务器 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 3 | 亿级像素全景摄像机 |  | 4 | 台 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 人员人工费 | 4 | 平台开发费 | 平台开发人员人工费用 | 1 | 项 |  |  |
|  | 5 | 联调联试费 | 平台系统的联合调试费用 | 1 | 项 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 设计试验费 | 6 | 设计试验费 | 课题成果测试费用 | 1 | 项 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 | 7 | 联动球机 |  | 4 | 台 |  |  |
|  | 8 | 补盲摄像机 |  | 22 | 台 |  |  |
|  | 9 | NVR |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 10 | 硬盘 |  | 4 | 块 |  |  |
|  | 11 | 交换机 |  | 2 | 台 |  |  |
|  | 12 | 设备箱 |  | 22 | 个 |  |  |
|  | 13 | 光纤收发器 |  | 26 | 对 |  |  |
|  | 14 | 机柜 |  | 1 | 台 |  |  |
|  | 15 | 立杆 |  | 4 | 套 |  |  |
|  | 16 | 会议组织费 | 会议组织费用 | 1 | 项 |  |  |
|  | 17 | 软著申请费 | 软著申请费用 | 2 | 个 |  |  |
|  | 18 | 申报费 | 项目申报费 | 1 | 个 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 揭榜报价 |  |  |  |  |  |  |  |

3、项目申报信息表

| 项目名称 |  | （严格对照榜单名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请团队 | 序号 | 单位名称 |  | 工作内容 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | （申报单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  | 性别 | □男 □女 |  | 出生日期 |  |  |
|  | 研究方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高学位 |  | □博士□硕士□学士□其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称 |  | □正高级□副高级□中级□初级□其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  | （政务邮/E-mail） |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 联系人 | 姓名 |  |  | 电子邮箱 |  | （政务邮/E-mail） |  |  |  |
|  | 固定电话 |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |

| 团队简介 | （包括主要研发人员学术背景、攻关基础以及依托单位配套情况等） |
| --- | --- |
| 相关业绩 |  |
| 技术路线 | （围绕对要达到榜单攻关任务目标采取的技术手段、具体步骤及解决关键性问题的方法等研究途径进行说明） |
| 攻关技术创新性 | 关键技术前沿性、预期成果指标、成果应用前景 |
| 技术路线可行性 | 技术手段适应性、解决关键性问题的可行性和效果 |
| 实施方案 | （围绕榜单攻关任务目标和关键技术指标实现进行详细阐述） |
| 计划进度 | （制定研发计划进度，分解落实考核指标和里程碑考核节点） |
| 提供设备详细描述 | （提供设备的整体介绍、生产厂家、品牌、型号及详细技术指标） |
| 效益分配 | （知识产权对策、成果管理及合作权益分配） |
| 市场前景 | （围绕成果业务应用落地能力、市场推广价值详细论述） |
| 备注 |  |

项目实施必要资质证明材料（对应榜单中对揭榜人要求，如有必要提供），包括但不限于：

（1）营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

（2）承诺书（格式后附）；

（3）团队人员证件：应附身份证、职称证、学位证，项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同。

（4）业绩证明资料：提供合同（或任务书）以及合同对应的发票（至少一张）的复印件。

（5）揭榜人投资参股的关联企业情况表

（6）揭榜人在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)”中基础信息的网页截图（体现股东及出资详细信息），事业单位不适用；

（7）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信名单（黑名单）信息（不含分公司，事业单位不适用）的网页截图；

（8）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）的网页截图；

（9）其他资料。

3-1 揭榜人投资参股的关联企业情况表

揭榜人应提供关联企业情况，包括： （1）与本单位负责人为同一人的其他单位名单： ； （2）对本单位存在控股、管理关系的其他单位名单： ； （3）本单位对其他单位存在控股、管理关系的名单： 。

注：1、揭榜人应如实填报此表，因其影响揭榜公正性的，其自身及相关揭榜均无效。

3-2 承诺书

致：            （用户单位）

（揭榜人名称）在参加       （项目名称） 项目中承诺如下：

（1）能够积极响应用户需求，提出技术研发的可行性方案，对于所提供的技术或成果具有自主知识产权；

（2）能够按照“军令状”（合同）约定，推进项目任务落实，交付约定成果，协助用户单位完成技术应用落地实施；

（3）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录；

- （4）与其他揭榜人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系；与用户单位不存在可能影响揭榜公正性的利害关系；

- （5）未被责令停业，暂扣或者吊销执照或许可证，或吊销资质证书；

- （6）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- （7）近3年内（2023年3月1日至今）在申请各级各类科研课题中无不良信用记录，无行政处罚或违法记录，无不良科研诚信记录。

- （8）如被选聘为合作单位，则双方正式合同签订后，研究过程中形成的相关知识产权归河北高速公路集团有限公司所有。

特此承诺。

揭榜人：        （盖章）

年	  月	日

3-3 参加人员基本情况表

| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在单位 | 职称 | 研究方向 | 任务分工 | 累计工作（人月） |
| 承担研发任务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

申报书各方签章

揭榜人：                 （公章）

项目负责人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年	  月	日

4、揭榜团队负责人和成员承诺书

揭榜人		现委托		（姓名）为我方参与    （项目名称）的项目负责人。项目负责人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改    （项目名称）项目申报书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

揭榜团队负责人和成员不受年龄、职称、学历、奖项等限制，但符合以下条件：

（1）能够积极响应用户需求，提出技术研发的可行性方案，对于所提供的技术或成果具有自主知识产权；

（2）能够按照“军令状”（合同）约定，推进项目任务落实，交付约定成果，协助用户单位完成技术应用落地实施；

（3）诚信状况良好，无在惩戒执行期内的科研严重失信行为记录和相关社会领域信用“黑名单”记录；

（4）揭榜团队负责人应为项目承担单位在职人员（提供在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同），负责项目实施的总体设计、任务分解、方案细化和统筹协调，配合项目承担单位做好过程管理、经费使用和考核验收工作，揭榜攻关期间原则上不得更换和调离。

揭榜人：          （盖单位章）

年	  月	日

注：后附项目负责人在本单位近一年连续缴纳6个月的社保证明材料或劳动合同。

5、其他资料